15-2-2017

Patrick van Batenburg

Steven Logghe

Offerte

Windows Phone App

Inhoudsopgave

[Contact gegevens 2](#_Toc475434510)

[Uitvoerende: 2](#_Toc475434511)

[Opdrachtgever: 2](#_Toc475434512)

[Klantsituatie 2](#_Toc475434513)

[Klantvraag 2](#_Toc475434514)

[Onze visie op de situatie 2](#_Toc475434515)

[Gewenste klantsituatie 2](#_Toc475434516)

[Ons aanbod 3](#_Toc475434517)

[Uitvoerders 3](#_Toc475434518)

[Planning 3](#_Toc475434519)

[Prijs 4](#_Toc475434520)

[Voorwaarden 4](#_Toc475434521)

[Afsluiting 4](#_Toc475434522)

[Revisies 5](#_Toc475434523)

# Contact gegevens

## Uitvoerende:

|  |  |
| --- | --- |
| Naam: | Patrick van Batenburg |
| Adres: | Munnikendijk 14 |
| Plaats: | Sprundel |
| Telefoon: | 06 10019134 |
| Email: | [D182909@rocwb.nl](mailto:D182909@rocwb.nl) |

|  |  |
| --- | --- |
| Naam: | Steven Logghe |
| Adres: | Moye Keene 82 |
| Plaats: | Klundert |
| Telefoon: | 06 28647586 |
| Email: | [D194199@edu.rocwb.nl](mailto:D194199@edu.rocwb.nl) |

## Opdrachtgever:

|  |  |
| --- | --- |
| Naam: | Jessica van Batenburg |
| Adres: | Munnikendijk 14 |
| Plaats: | Sprundel |
| Telefoon: | 06 53184659 |
| Email: |  |

# Klantsituatie

In het interview is de volgende situatie naar voren gekomen; de klant wilt gemakkelijk op zijn mobiel tijd en uren bijhouden van zijn gewerkte uren.

# Klantvraag

U heeft door middel van het interview laten weten dat u een oplossing wilt voor deze situatie. U wilt een app die het makkelijker maakt voor tijd en urenregistratie om werktijden beter bij te houden.

# Onze visie op de situatie

Het nut van deze applicatie kan voor de klant van enorme waarde zijn. Het bijhouden van tijd en uren verloopt een stuk beter, hierdoor is de klant meer tevreden.

# Gewenste klantsituatie

Nadat u de applicatie in gebruik heeft genomen, verwachten wij dat het bijhouden van tijd en uren sterk verbeterd. Verder is er weinig mogelijkheid om slordig te werken.

# Ons aanbod

U heeft door middel van het interview laten weten dat u een oplossing wilt voor deze situatie. Uit het interview zijn de volgende punten naar voren gekomen.

* Er gaat één database gebruikt worden.
* Registratiesysteem gebruiken
* Inlogsysteem gebruiken
* Uitloggen
* Gewerkte uren toevoegen
* Verplichte velden invullen
* Witte achtergrond
* Zwarte teksten
* Blauwe vierkante knoppen met ronde randen en witte teksten
* Automatisch uitloggen wanneer de app niet meer gebruikt wordt na 4 uur.

# Uitvoerders

|  |  |
| --- | --- |
| Patrick van Batenburg | Applicatieontwikkelaar |
| Steven Logghe | Applicatieontwikkelaar |

# Planning

Voor dit project trekken wij weken uit, deze weken zullen bestaan uit 5 dagen van elk 3,6 uur.

De eerste twee weken zullen wij besteden aan onderzoek, en het verwerken van uw wensen.

De volgende vierweken zullen wij besteden aan het vormgeven en realiseren van uw applicatie.

De laatste tweeweken zullen wij besteden aan het testen en uitrollen van uw applicatie.

# Prijs

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Berekening | Prijs exclusief BTW | Prijs inclusief 21% BTW |
| Onderzoek fase - Twee weken | | | |
| Per uur | €55,- \* 2 personen | €110,- | €133.10 |
| Per dag | €110,- \* 3,6 uur | €396,- | €479.16 |
| Per week | €396,- \* 4 dagen | €1584,- | €1916.64 |
| Totaal voor onderzoek fase | €1584,- \* 2 weken | €3168,- | €3833.28 |
| Ontwikkel fase - Vier weken | | | |
| Per uur | €55,- \* 2 personen | €110,- | €133.10 |
| Per dag | €110,- \* 3,6 uur | €396,- | €479.16 |
| Per week | €396,- \* 4 dagen | €1584,- | €1916.64 |
| Totaal voor ontwikkel fase | €1584,- \* 4 weken |  | €7666.56 |
| Test fase / uitrollen applicatie - Twee weken | | | |
| Per uur | €55,- \* 2 personen | €110,- | €133.10 |
| Per dag | €110,- \* 3,6 uur | €396,- | €479.16 |
| Per week | €396,- \* 4 dagen | €1584,- | €1916.64 |
| Totaal voor testfase / uitrollen applicatie | €1584,- \* 2 weken | €3168,- | €3833.28 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | |
| Korting | 100% | | |
| Totaal | €3168,- +  €6336,- +  €3168,- | €12672,- | €15333.12 |
| Totaal voor de gehele applicatie | €0,- | €0,- | €0,- |

# Voorwaarden

* Deze offerte is uiterlijk geldig tot 24-02-2017.
* Onderhoudt voor de applicatie is geldig voor 1 jaar.

# Afsluiting

Graag zien wij door onze oplossing uw werk situatie verbeteren.

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Heeft u nog vragen of opmerkingen, kunt u ons bereiken op: [D182909@rocwb.nl](mailto:D182909@rocwb.nl)

Mocht u akkoord willen gaan met deze offerte, kunt u deze ondertekenen en dateren.

|  |
| --- |
| Datum: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

# Revisies

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Wat | Wie | Versie |
| 15-02-2017 | **Offerte**  Begin gemaakt met de offerte en gedeelde ingevuld. | Patrick | 0.5.0 |
| 16-02-2017 | **Offerte**  Alle informatie is verwerkt in de offerte. | Patrick | 1.0.0 |
| 21-02-2017 | **Offerte**  Voorwaarden toegevoegd. | Patrick | 1.0.1 |